江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务合同

合同编号：[           ]

委托方（以下简称“甲方”）：

甲方：海口市君实综合开发有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5TL6AD32

地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层

法定代表人：方志斌

联系方式：0898-36323320

受托方（以下简称“乙方”）：

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系方式：

甲乙双方经友好协商，在诚实守信、平等互利的原则下，根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定，就【甲方委托乙方提供江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务】相关事宜达成如下合作：

一、项目概况

1.甲方受项目公司委托代为签署本合同（授权委托书详见附件4），包括以下公司（以下简称“项目公司”）：海口江东新区城市投资有限公司、海口市恒睿安居置业有限公司、海南省桂林洋房地产开发总公司。

2.乙方明确知悉并认可，甲方系依据授权书（附件4）与乙方签订本合同开展相关服务，甲方对各项目费用不承担连带清偿责任。本合同项下所产生的费用乙方应依据与甲方确认的【最终评估报告】向各项目公司（费用支付主体）主张，各项目公司即海口江东新区城市投资有限公司、海口市恒睿安居置业有限公司、海南省桂林洋房地产开发总公司对费用不承担连带清偿责任，且乙方不可要求项目公司之间承担连带清偿责任。

3.服务范围：

（1）项目名称：江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务项目

（2）项目地点：海南省海口市江东新区

（3）评估目的：本次评估旨在通过对项目所在区域的商业市场状况、同类商铺租金水平及未来趋势进行专业分析，为委托方确定本项目商铺的市场租金参考价及基于收益法的建议销售价格区间提供客观、公正的决策依据。

（4）评估对象和评估范围如下：

1）甲方向乙方提供《评估对象未售商铺房源清单》，明确评估各项目评估范围，该清单作为本次评估服务及结算的依据之一。

2）乙方应在收到《评估对象未售商铺房源清单》后3个工作日内，就清单所列房源是否具备评估条件（如资料完整性、可获取性等）进行核对。若乙方认为存在影响评估工作开展的实质性障碍，应在前述期限内向甲方书面提出；逾期未提出的，视为乙方确认可按甲方提供的清单开展评估工作。

（5）评估基准日：甲方将以书面形式（包括纸质通知、电子邮件或双方约定的即时通讯工具记录等）通知乙方确定的实际评估基准日。

二、项目服务内容、要求

1.评估内容：编制《江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估报告》（以下简称“评估报告”），含评估说明、测算过程、市场分析、租赁方式建议、一房一价评估等配套文件。

2.评估要求：在合同约定的时间内，乙方向甲方提交合格的评估报告，且获得甲方或上级单位书面审核通过，评估报告应满足内容齐全、数据准确、论据充分，且深度符合本项目需求及符合现行国家、地区及行业有关规范和标准及甲方的合理要求。

3.成果形式：乙方提交成果的形式为纸质版评估报告一式陆份，电子版评估报告一式壹份。

三、合同金额与付款方式

1.甲乙双方商定，本次服务费为固定总价包干，合同含税总价：（大写）人民币   （小写： ¥ 元），税率：    %，不含税总价（大写）人民币    （小写：¥   元）。其中：

（1）江东·梧桐里项目评估服务费为含税总价（大写）人民币   （小写： ¥ 元），税率：    %，不含税总价（大写）人民币    （小写：¥   元）；

（2）江东·悦海项目评估服务费为含税总价（大写）人民币   （小写： ¥ 元），税率：    %，不含税总价（大写）人民币    （小写：¥   元）；

（3）青春东岸项目评估服务费为含税总价（大写）人民币   （小写： ¥ 元），税率：    %，不含税总价（大写）人民币    （小写：¥   元）。

附乙方最终中标报价清单。

2.本合同总价为固定不变价，已包含乙方为完成江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸三个项目未售商铺市场租金评估服务所需的全部费用，包括但不限于：人工费、差旅费、食宿费、交通费、资料费、现场勘查费、评估测算费、报告编制费、打印装订费、版权费、税费及管理利润等乙方为履行本合同义务所发生的一切费用。除本合同另有约定外，无论评估对象建筑面积、商铺数量、工作难度等发生任何变化，项目公司均无需向乙方支付任何额外费用。如遇国家税率调整，则合同不含税金额不变，含税金额相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税专用发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

3.乙方明确知悉并认可，甲方系依据授权书（附件4）与乙方签订本合同开展相关服务，甲方对各项目费用不承担连带清偿责任。本合同项下所产生的费用乙方应依据与甲方确认的【最终评估报告】向各项目公司（费用支付主体）主张，各项目公司即海口江东新区城市投资有限公司、海口市恒睿安居置业有限公司、海南省桂林洋房地产开发总公司对费用不承担连带清偿责任，且乙方不可要求项目公司之间承担连带清偿责任。

4.委托评估对象情况如下：

| 项目名称 | 产品 | 产品分布楼栋 | 套数 | 产品面积（㎡） | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江东·梧桐里 | 未售商铺 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 32套 | 31.43-193.84 | 1922.42 |
| 江东·悦海 | 未售商铺 | 3A号楼 | 1套 | 237.73 | 237.73 |
| 青春东岸 | 未售商铺 | 1号楼 | 3套 | 62.35-1056.33 | 2174.85 |
| 合计 |  |  | 36套 | / | 4335㎡ |

5.付款方式：

（1）付款方式：银行对公转账，由项目公司根据甲乙双方认可的评估报告及验收材料在结算金额确定后[30]个工作日内进行一次性付清至乙方指定账户。

（2）付款流程如下：

①乙方根据甲方要求完成未售商铺房源清单对应的租金评估报告并通过甲方或上级单位书面审核通过后10个工作日内，乙方向甲方提交结算申请，附经甲方审核通过的评估报告、等额合法有效的增值税专用发票及其他甲方要求的付款申请材料（如有）；

②甲方收到上述资料并审核无误后办理相关付款流程，流程通过后20个工作日内，项目公司向乙方支付该评估报告对应费用的100%；

③因政府、相关部门（如有）必要的审批程序等非委托方原因造成的支付逾期，乙方不得计取任何利息、滞纳金，也不视同项目公司违约而需支付违约金，乙方不得以此为由拒不履行或拖延履行本合同义务。

④甲方应在收到评估报告后10个工作日内书面提出具体修改意见，逾期未提出的，视为甲方对该版本报告内容无进一步修改意见，但不影响甲方在最终验收时依据本合同第二条、第九条约定，对报告最终成果提出异议或要求乙方继续修改的权利。若因乙方报告存在客观错误或不符合约定标准导致未通过审核，乙方应免费修正；修正后仍不符合的，项目公司有权拒付对应费用。乙方仅在报告经甲方书面确认通过且项目公司已据此实际支付相应费用的范围内，方可主张付款请求权。甲方对评估报告的审核意见及是否通过审核享有最终决定权，乙方不得以甲方未通过审核为由要求甲方或项目公司支付任何违约金或其他费用。

⑤若未出现本合同明示的可调因素，则结算时综合总价不作调整。

6.其他约定：/

# 7.开票信息及账户

（1）乙方指定收款账户信息：

开户银行：

户名：

地址：

账号：

（2）项目公司指定开票信息：

项目名称：江东·梧桐里

公司名称：海口市恒睿安居置业有限公司

纳税人识别号：91460000MAC4MEAT1D

地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦C座2层

电话：0898-36323320

开户行：中国工商银行股份有限公司海口江东支行

银行账号：2201027509200655221

项目名称：江东·悦海

公司名称：海口江东新区城市投资有限公司

纳税人识别号：91460100MA5TPGK18W

地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B

座4层

电话：0898-36323320

开户行：海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行

银行账号：1014658656611111

项目名称：青春东岸

公司名称：海南省桂林洋房地产开发总公司

纳税人识别号：9146000020125228XU

地址：海南省海口市桂林洋开发区兴洋大道93号

电话：65710086

开户行：农行海口桂林洋支行

银行账号：21293001040000782

（3）项目公司支付每一笔款项前，乙方应开具合法有效的增值税专用发票，否则项目公司有权延期付款并不视同项目公司违约而需支付违约金，由此造成的损失由乙方承担，且乙方不得以此为由拒不履行或拖延履行本合同义务。

（4）项目公司有权在应付乙方费用中扣除乙方应承担的违约金及赔偿款，不足部分项目公司有权继续追偿。

（5）乙方应确保所提供的账户信息准确无误，如因乙方提供账户信息有误导致项目公司不能付款或迟延付款的，因此产生的一切责任由乙方承担。如乙方指定账户发生变更的，需提前3个工作日书面（加盖公章）通知甲方，否则视同未变更。

四、项目评估报告的使用者及使用范围

1.本项目评估报告仅供甲方和法律、行政法规规定的评估报告使用者使用，其他任何机构和个人不能成为房地产评估报告的使用人。

2.《江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估报告》仅供上述使用者按照法律、行政法规规定和房地产评估报告载明的使用目的及用途使用，乙方对上述报告使用者不当使用所造成的后果不承担责任。

3.甲方或者其他依法有权使用房地产评估报告的主体应当在载明的评估结论使用有效期内使用房地产评估报告。乙方应确保在报告中以明确方式载明评估结论的使用有效期及适用条件，如因乙方未载明或载明不清导致评估结论被质疑或无法使用的，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.未经甲方书面许可，乙方及其乙方专业人员不得将房地产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

5.甲方有权在为实现本合同目的及与本项目相关的内部决策、报批报备、融资、备案、监管报送等合理范围内，使用、摘抄、引用或者披露房地产评估报告的内容，无需另行取得乙方同意。除前述情形外，未征得乙方同意，任何其他第三方不得将房地产评估报告的内容摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定的除外。

6.如因乙方原因导致任何阶段性成果或最终成果提交延误，相应延误期间不计入合同总服务期，甲方有权要求顺延服务期并追究乙方违约责任；如因甲方书面确认的客观原因需要暂停或调整服务的，双方可书面约定顺延服务期，相应顺延不视为甲方违约。

五、项目服务期限及进度要求

1.本合同总服务期为40个日历天，自实际确认基准日起算。

2.自评估基准日后10日历天内完成评估报告初稿，并交付给甲方。

3.甲方应在收到评估报告初稿后7个工作日内，向乙方提出书面的修改意见或审核意见。若甲方逾期未提出书面意见，则视为甲方对当期评估报告初稿无异议，但甲方保留在最终验收时提出因前期问题连锁反应而产生的异议的权利。

4.乙方应在收到甲方修改意见后3个日历天内完成修改完善，并向甲方交付符合要求的评估报告进度稿。

5.进度稿获得甲方或上级单位书面审核通过后2个日历天内，乙方完成定稿并交付给甲方。

6.服务期限至甲方书面确认完成全部服务任务之日止，且不晚于基准日后40个日历天。乙方完成全部评估报告定稿交付后，甲方有权根据项目实际需要安排审核和验收时间，乙方不得以甲方未在特定期限内出具书面确认为由主张视为验收通过或申请结算。除本合同另有明确约定的视为验收的情形外，任何默示或推定的验收均不成立，乙方仅在取得甲方明示书面确认的前提下，方可就对应成果申请结算。

六、甲方的权利和义务

1.甲方应在本合同签订后提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料。甲方提供上述技术资料后2天内乙方未提出书面异议的，视为甲方已提供完整材料，且乙方不得以甲方未提交材料为由延误工作成果的交付时间。

2.在合同期内，若有甲方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给乙方，必要时可吸收乙方编制人员参加，此过程中乙方不再另行收取任何费用。

3.甲方在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。

4.乙方提交的评估报告，甲方不得擅自修改。

5.甲方有权监督乙方工作，并有权自行审核或提交相关部门审核乙方所提交的评估报告，并提出书面异议和修改意见。

6.若乙方专业工作人员不按咨询服务合同约定履行其义务与职责，甲方有权要求更换乙方专业工作人员，直至合同终止。

七、乙方的权利和义务

1.乙方应在合同约定的时间、份数完成评估报告，使本报告达到合同约定或甲方的要求以及本项目所需的深度，并对评估报告的真实性、准确性、可执行性及结论性负责。

2.乙方提供的评估报告达不到合同要求的，乙方应在甲方要求的时间内免费无条件完善、修改，直至达到合同约定标准且经甲方书面确认通过为止。乙方项目负责人为：           ，联系方式：         。乙方及该负责人均应具备履行本合同所必备的资质或授权，负责人负责带领团队完成本合同服务，乙方应在合同签订及履行过程中，向甲方提供其机构资质文件、项目负责人及主要团队成员的执业资格证明，并保证上述资质在合同履行期间持续有效，如因资质不符或失效导致甲方或项目公司遭受任何损失的，由乙方承担全部责任。

3.乙方提供的评估报告内容齐全，数据准确，论据充分，深度符合本项目需求及现行国家、地区及行业有关规范和标准及甲方的合理要求，主要技术参数满足设计要求；投资应进行分项详细估算。

4.乙方应按照本合同的约定承担保密义务。

5.未经甲方同意，乙方不得擅自将评估报告提供或披露给第三方使用，否则按照合同约定承担违约责任。

6.乙方保证其所提供的成果内容，不含任何违法或侵犯任何第三方的合法利益内容，不存在知识产权纠纷，否则除返还甲方已支付的合同费用外，同时还应按本合同约定承担违约责任及赔偿责任，其中，违约金按合同总金额的【10】%计算。

7.乙方应严格根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向甲方交付评估报告并严格控制质量，交付评估报告后应按甲方要求参加有关的书面审查。如果乙方提交的评估报告未被甲方或上级单位认可，则乙方应继续修改并提交甲方上报，直至被甲方或上级单位认可通过为止，此过程乙方不再另行收费。

8.乙方不得未经甲方书面同意，全部或部分转让合同权利义务，不得转包、分包其应履行的合同义务。

9.如因评估报告不准确造成的法律责任，全部由乙方承担，造成甲方损失以及甲方向第三方支付的额外费用（包括但不限于违约金、赔偿金或另行委托的费用），最终均由乙方负担。

10.乙方须踏勘甲方所提供的及本合同载明的场地和地点、周围环境及了解资料，掌握所有与本合同履行有关的情况，合同签订后乙方以不清楚场地或环境以及其他理由为借口提出的任何索赔及实际工作量的增加均不予考虑。

11.乙方应在收到甲方书面提出的建议或者异议后3日内给予书面答复。

12.乙方为履行本合同而支出的购买版权费等，由乙方自费向有关出版部门购买。

13.乙方应在接到甲方更换专业工作人员的通知后【1】天内完成更换，如乙方未在前述期限内完成更换，甲方有权暂停支付相应费用并视情节轻重要求乙方支付合同暂定含税总价1%的违约金；若乙方延迟更换超过5日历天的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担本合同约定的相应违约责任及赔偿责任。

14.乙方在本合同项下利用甲方提交的资料和工作条件所完成的评估工作成果知识产权归甲方所有。经甲方事先书面同意，乙方可在一定程度上，非独家地合理使用评估工作成果，是否系合理使用应由甲方自行判断。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分成果提供给任何第三方，如需对成果或其任何部分进行复制，乙方应就该复制的形式和内容取得甲方的事先书面同意。

八、保密条款

1.乙方在履行本合同过程中获得的甲方或上级单位或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的评估报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，乙方应承担保密义务。

2.未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。乙方应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

3.乙方若违反本保密义务的，乙方应赔偿甲方全部损失，损失范围包括但不限于甲方的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若乙方泄露甲方或上级单位或利益相关方资料信息造成严重后果的，甲方有权向公安机关报案。

4.乙方承担保密义务直到本条款中所称的保密信息进入公示领域或甲方将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同未生效、被撤销、变更、解除、终止或履行完毕而终止。

九、交付与验收

双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的评估报告进行验收：

1.交付内容、形式、数量：按照本合同第二条、第四条执行。

2.成果验收

成果的验收以甲方出具的书面验收意见作为唯一依据，在合同约定的验收期内，仍不具备验收条件的或验收不合格的，经甲方同意，可以给予乙方2日的宽限期进行完善和修正。在宽限期内验收合格的，不视为违约；宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的，按第十条“违约责任”处理。

十、违约责任

1.甲方及项目公司的违约责任

（1）甲方未按时提供【评估对象相关对应的图纸等】技术资料和工作条件，或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交评估报告的，乙方有权按延误的时间予以顺延。

（2）甲方因故要求中途中止或终止合同时，应及时书面通知乙方。

（3）项目公司未在约定时间内支付本合同费用的，从应付合同费用最后一日的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付费用的万分之一支付违约金，项目公司支付的违约金、赔偿金、利息等总额不超过合同暂定含税总价的5%。

2.乙方的违约责任

（1）乙方未按合同约定日期提交评估报告时或未能在本合同解除、终止或履行完毕后，将甲方提供的所有保密信息返还给甲方，或依甲方要求而销毁的，乙方应从逾期提交之日或甲方要求返还、销毁的次日起计算，每延误一天，向甲方支付合同暂定含税总价千分之三作为违约金。乙方提交评估报告逾期超过10天的，甲方有权要求乙方返还已支付的费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家服务单位继续工作，乙方应向甲方支付合同暂定含税总价5%的违约金，且配合甲方的一切安排并负责赔偿甲方的全部损失。

（2）乙方提交的评估报告出现纰漏、错误或故意、重大过失，或提供错误、不合格信息而导致本项目或甲方损失的，除乙方有责任采取补救措施外，仍需向甲方返还已支付的费用，乙方应向甲方支付合同暂定含税总价5%的违约金，并且甲方有权解除本合同及接管现场，且委托另一家服务单位继续工作，乙方应配合甲方的一切安排并依法赔偿对甲方造成的损失。

（3）因乙方出现下列情形的，甲方有权要求乙方返还已支付费用并解除本合同及接管现场，乙方应向甲方支付合同暂定含税总价5%的违约金，且委托另一家服务单位继续工作，乙方应配合甲方的一切安排并依法赔偿对甲方造成的损失。

1）未经甲方书面同意，转让本合同权利义务，或委托他方代为或参与履行本合同的（包括但不限于转包、分包行为）；

2）与甲方或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

3）乙方不具备提供本合同项下服务的资质或授权的；

4）乙方提交的评估报告经第三方权威鉴定机构鉴定后认为违反法律、法规及现行国家、地区及行业有关规范和标准或侵犯任何第三方权利的；

5）本合同因乙方的原因提前终止、解除或无法履行的。

（4）乙方的上述违约行为给甲方造成的全部损失范围包括但不限于甲方的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、保全保险费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

（5）因乙方原因导致甲方受到任何第三方权利主张或者索赔的，由乙方承担甲方应对该等主张或索赔所需支出的包括但不限于违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等一切费用。

十一、通知与送达

1.甲乙双方确认各自的合法有效送达地址及联系方式如下（在合同履行及争议解决过程中均可按照下列方式进行送达）：

甲方：海口市君实综合开发有限责任公司

送达地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦C座2层

收件人：韩女士

联系方式：18889674467

乙方：

送达地址：

收件人：

联系方式：

2.一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后[2]日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

3.一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期。被送达方拒收或无法送达的，由交邮后第7日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

4.本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

十二、不可抗力

发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后【24】小时内及时书面通知对方，并且在随后的5日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。否则，未受影响一方有权向该方请求赔偿。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

十三、争议的解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应友好协商；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

十四、其他

1.本合同自各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章/合同专用章之日起生效。如由委托代理人签订本合同，需提供法人授权委托书及法定代表人、委托代理人身份证明材料和身份证复印件，以上材料均需加盖公章及法定代表人印章。

2.本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若本合同与补充协议不一致的，以补充协议为准。

3.合同部分条款的无效，并不影响其他合同条款的效力。

4.本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.乙方被有权机关或甲方、项目公司依据法律法规及行业规范认定为不符合资质的，本合同自始无效，不发生法律效力。如项目公司已支付费用的，乙方需于合同无效之日起3个工作日内，向项目公司无息全额退还。若乙方逾期未退还的，自逾期之日起按应退还金额的每日千分之三向项目公司支付违约金，直至实际退还之日止；若逾期超过10日历天的，甲方及项目公司有权要求乙方另行支付相当于合同暂定含税总价5%的违约金，并有权就因此遭受的全部损失向乙方主张赔偿。

6.合同履行期间，乙方在本项目外出现失信行为，且影响本合同履约的，甲方有权单方解除本合同，并有权依据本合同约定向乙方主张违约责任。

7.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件：1.廉政协议书

2.保密承诺函

3.供应商信用承诺函

4.授权书

（下一页为合同签章页，无正文）

| 甲方：海口市君实综合开发有限责任公司（印章） | 法定代表人或委托代理人：（签字/印章） 经办人： |
| --- | --- |
| 乙方：（印章） | 法定代表人或委托代理人：（签字/印章） 经办人： |
| 签订时间： 签订地点： |  |

附件1.

廉政协议书

甲方：海口市君实综合开发有限责任公司

乙方：

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，甲方和乙方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向乙方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（二）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生时由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为 《江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务合同》的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

（本页为盖章页）

| 甲方：海口市君实综合开发有限责任公司（印章） | 法定代表人或委托代理人：（签字/印章） |
| --- | --- |
| 乙方：（印章） | 法定代表人或委托代理人：（签字/印章） |

附件2.

保密承诺函

致海口市君实综合开发有限责任公司：

我司受海口市君实综合开发有限责任公司（以下简称“甲方”）邀请，负责江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务工作，我司在此承诺：

1.保密信息是指在履行本合同过程中获得的甲方及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2.我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或甲方将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3.我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害甲方利益，给甲方带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，甲方有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致甲方支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

（此页无正文）

承诺人名称：

日期：    年   月   日

附件3.

供应商信用承诺函

致：

【乙方公司    】（以下简称“我司”）参与[江东·梧桐里、江东·悦海、青春东岸项目未售商铺市场租金评估服务]项目竞价比选活动，现我司郑重承诺如下：​

一、截至本承诺函签署之日，我司不存在下列情形：

（一）供应商相互串通投标或者与委托人串通投标的，供应商向委托人或者评标委员会成员行贿的；

（二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；

（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

（四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（五）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（六）成交人无正当理由不与委托人订立合同，在签订合同时向委托人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（八）提供假冒伪劣产品；

（九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

（十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故（政府主管部门定性）；

（十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的；

（十二）泄露海口市产业发展投资集团有限公司或子公司的商业秘密，产生不良影响的；

（十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响海口市产业发展投资集团有限公司或子公司声誉的；

（十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的；

（十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的；

（十六）其他违反国家法律、法规行为的。

二、我司已充分知晓并同意：若贵单位发现我司存在上述情形之一的，无论本项目进展至何种阶段（包括但不限于响应文件递交、评审、结果公示、合同签订等），贵单位均有权将我司纳入贵单位不良信用主体名单库，并按以下方式处理：

（一）已提交响应文件的供应商尚未完成评审的，作否决响应资格处理；

（二）尚未发出成交（入围）通知书的，取消成交（入围）资格；

（三）已签订框架协议的，不授予新的订单。

同时，我司将承担由此给委托人、采购代理机构造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误损失等）。

三、我司保证本承诺函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、隐瞒事实或误导性表述等情形。若本承诺函内容与事实不符，我司自愿接受相关行政监督部门的处罚，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于对委托人的违约赔偿责任、相应的行政处罚责任等）。

四、本承诺函自我司法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，对我司具有法律约束力。​

特此承诺！​

供应商：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

附件4.